法務部矯正署泰源技能訓練所建築類公共設施維護管理情形表 / 填報日期：110年10月13日
項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	1.建築法第77條。 / 2.建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。	建築物公共安全檢查： / 委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每2年申報1次；本所宿舍類檢查申報業於110年05月04日已完成申報備查。另辦公廳舍、工場、舍房類別檢查業於110年09月14日完成檢查作業，申報中。
2	行政大樓	建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。	昇降（電梯）設備： / 委託專業廠商依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理1次安全檢查維護保養；最近1次安全檢查於110年09月08日完成檢查；合格「使用許可證」貼於電梯內明顯處(有效期限:111年03月19日)。
3	行政大樓 / 戒護中心大樓 / 技藝教室、舍房 / 職員宿舍	消防法第6條及第9條。 / 各類場所消防安全設備設置標準。	消防設備： / 委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報1次，受理單位-台東縣消防局。本年度業於110年06月22日完成申報作業；檢查處所分別為辦公廳舍、工場、舍房及職員宿舍等地區。申報檢查若有缺失或消防系統異常，委由廠商進行檢查改善。本年度消防缺失改善業於110年10月14日完成驗收作業。
4	高低壓電力設備	電業法第60條。	高低壓電力設備： / 委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每年辦理2次，分上下年度辦理維護保養。上半年度因疫情之關係延滯8月始完成維修檢測，下半年度擬於11月辦理維護保養。用電場所均由專任電器技術人員負責管理。
5	污水處理場	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	污水處理場: / 委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定， 每半年申報1次。上半年於110年3月9日完成檢測，下半年度於110年09月06日完成檢測，其結果都合乎標準。檢查項目包括水質PH值、生化需氧量、化學需氧量、懸浮固體、水溫、大腸桿菌群等項目。
6	飲用水-自來水	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	飲用水-自來水檢測: / 1.委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每季申報1次。本年度第1季申報110年3月9日、第2季申報110年6月8日，第3季申報110年9月6日，其檢查結果都合乎標準，檢查項目包括大腸桿菌群、總菌落數、自由有效餘氨等項目。 / 2.為改善收容人民生用水(全面使用自來水)，編列自來水供應工程1,402萬3千元，經費編列期程3年(110-112)。規劃設計、監造技術服務採購案業於110年5月11日決標；工程採購案招標預定於111年4月辦理。
7	民生用水-河川用水(溪水)	水污染防治措施及檢測申報管理辦法	民生用水-河川用水(溪水):委託專業廠商依「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，每半年申報1次。上半年於110年3月9日完成檢測，下半年度於110年09月06日完成檢測，其結果都合乎標準。檢查項目大腸桿菌群等項目。
8	圍牆	自主維護管理	戒護科反映圍牆外圍路面坍塌、下陷，於110年7月27日現場勘查，發現外圍牆路面坍塌寬約7公尺、深約2公尺、地基掏空約2公尺。經簽案修繕委請廠商施工，工程採鋼筋植筋法並做成護坡、以蛇籠方式作法，回填石頭並以鐵絲網覆蓋，混拌混泥土工法施作，而排水管延伸至岩壁外排水，以減少路基及岩壁沖刷，於110年9月23日完工。